Администрация муниципального образования

«Семибугоринский сельсовет»

Камызякского района Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» августа  2017 г                                                                                      № 55

Об утверждении Плана мероприятий

по санитарной очистке и благоустройству

территории муниципального образования

«Семибугоринский сельсовет» в рамках

проведения с 2 сентября по 30 сентября 2017 года

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»

В целях  повышения благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния муниципального образования «Семибугоринский сельсовет», развития инициативы населения, а также обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения в рамках проведения с 2 сентября по 30 сентября 2017 года Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» в рамках проведения с 2 сентября по 30 сентября 2017 года Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» согласно приложения.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте АМО «Семибугоринский сельсовет» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.Главы администрации

МО «Семибугоринский сельсовет»				    А.М.Утешев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Семибугоринский сельсовет»

от 29.08.2017г № 55

План мероприятий

по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» в рамках проведения с 2 сентября по 30 сентября 2017 года Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь 2017 года | Администрация |
| 2. | Субботник по очистке придомовой территории около многоквартирных домов | сентябрь 2017 года | Администрация, депутаты Совета |
| 3. | Благоустройство территории памятника, посвященного событиям ВОВ (уборка мусора, выпиливание сухих деревьев, обрезка сухих веток, побелка деревьев.) | апрель-сентябрь 2017 года | администрация |
| 4. | Благоустройство территории детских площадок | апрель-сентябрь 2017 года | Администрация |