**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26.03.2020г. № 8

«О мероприятиях по обеспечению

безаварийного пропуска весеннего

половодья в 2020 г. на территории

МО «Семибугоринский сельсовет»

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья 2020 года.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории

МО "Семибугоринский сельсовет" при пропуске весеннего половодья 2020 года (приложение №1).

1. Утвердить состав Чрезвычайной противопаводковой комиссии при АМО «Семибугоринский сельсовет» (приложение №2).
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» [https://semibugorinskijsovet.ru](https://semibugorinskijsovet.ru/), на информационных стендах в Администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о.Глава МО «Семибугоринский сельсовет» Л.И.Утебова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

АМО "Семибугоринский сельсовет"

от 26.03.2020г №8

П Л А Н

мероприятий по защите населения и территории

МО "Семибугоринский сельсовет"

при пропуске весеннего половодья 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработка [планов мероприятий](http://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/) по защите населения и территории МО " Семибугоринский сельсовет " при пропуске весеннего половодья | март 2020 | И.о.Главы АМО  Утебова Л.И.  Члены комиссии |
| 2 | Резервирование необходимых финансовых средств и материальных ресурсов для проведения берего-укрепительных  [работ](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php) | [При](http://pandia.ru/text/category/fevralmz_2013_g_/) формировании бюджета на 2020 год | Утебова Л.И.  Сарбутаева С.Т. |
| 3 | Переучет автотранспортной [техники](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php) для берегоукрепительных работ и средств ее доставки. | апрель 2020 | Утебова Л.И. |
| 4 | Проведение ревизии водооградительных валов и определение объемов [земляных работ](http://pandia.ru/text/category/zemlyanie_raboti/) по укреплению и восстановлению берегозащитных сооружений, дамб и обвалований. | март 2020 | члены ЧПК |
| 5 | Подготовить к устойчивому функционированию в паводковый период системы водозаборных и [канализационных](http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/) сооружений. Планирование мероприятий по обеспечению населения и социальных объектов водой для хозяйственно-питьевого назначения. | март 2020 | Маймаков И.Р. |
| 6 | Организовать сходы населения для информирования о ходе заблаговременной подготовки к прохождению паводковых вод | март 2020 | Утебова Л.И.  Досухова Ш.М. депутаты Совета МО |
| 7 | Организовать субботник по зачистке береговой полосы от сухого мусора.  Организовать высадку саженцев (ива) по линии береговой полосы. | май | Утебова Л.И. |
| 8 | Защита материальных ценностей, зданий, сооружений, на объектах организаций и предприятий от возможного затопления и подтопления | постоянно | руководители предприятий и организация |
| 9 | Организовать подвоз грунта к наиболее опасным участкам вала и организовать выдачу населению мешкотары для укрепления валов | март 2020 | Утебова Л.И. |
| 10 | Составить и утвердить рабочую группу по организации патрулирования и визуального наблюдения в паводковый период | март 2020 | Утебова Л.И. |
| 9 | Организация и обеспечение готовности ФАП Семибугоринский сельсовет к приему пострадавших из зон возможного затопления. Своевременный завоз необходимого количества медикаментов. | апрель 2020 | Искакова З.М. |
| 10 | Обеспечение правопорядка в зонах чрезвычайных ситуаций, [охрана](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php" \o "Охрана, сигнализация, видеонаблюдение)водооградительных валов от несанкционированных разрушений. | в период паводка | Утебова Л.И.  члены ЧПК |
| 11 | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов [экономики](http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php) через [средства массовой информации](http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/) о складывающейся водохозяйственной обстановке, ходе и результатах противопаводковых мероприятий | постоянно | Члены ЧПК,  депутаты Совета МО |
| 12 | Осуществление контроля за состоянием паромной переправы | впредпаводковый и паводковый период | Утебова Л.И.  члены ЧПК |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

АМО "Семибугоринский сельсовет"

№8 от 26.03.2020г

Состав чрезвычайной противопаводковой комиссии

при АМО «Семибугоринский сельсовет»

Утебова Л.И. –и.о. главы МО «Семибугоринский сельсовет» (председатель комиссии)

Досухова Ш.М. – ведущий специалист АМО Семибугоринский сельсовет» (зам. председателя комиссии)

Члены комиссии:

-Утешев А.М.-депутат Совета МО «Семибугоринский сельсовет»;

-Маймаков И.Р.-рабочий МУП «Камызякский водопровод»;

-Туашева О.Ж. – документовед АМО «Семибугоринский сельсовет»;

-Утешева А.А.-депутат Совета МО «Семибугоринский сельсовет», житель села Бараний бугор;

-Бабанов А.Х.-депутат Совета МО «Семибугоринский сельсовет», житель села Бараний бугор;