**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

**КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.12. 2012г № 136

«Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Обустройство детских игровых

и спортивных площадок на территории муниципального

образования «Семибугоринский сельсовет» на 2013г»  
  
  
 В целях сохранения , укрепления и восстановления здоровья детей, благоустройства территории, руководствуясь Федеральным законом от 06 10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Семибугоринский сельсовет»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» на 2013 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить уполномоченным исполнительным органом по реализации программы – Администрацию муниципального образования «Семибугоринский сельсовет».

3. Администрации МО «Семибугоринский сельсовет» предусмотреть в бюджете МО «Семибугоринский сельсовет» на 2013г финансовые средства для реализации данной программы.

4. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационных стендах в сельской библиотеке и информационном стенде в здании администрации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Семибугоринский сельсовет» С.А.Досалиева

Приложение   
к постановлению   
администрации

МО «Семибугоринский сельсовет»  
от 29.12. 2012г № 136

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Досалиева

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА   
«ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК   
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА 2013 Г»

с.Семибугры

2013г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

***Наименование Программы***

Долгосрочная целевая программа "Обустройство детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» в 2013 г"   
  
 ***Инициатор разработки проекта Программы***

Администрация МО «Семибугоринский сельсовет»

***Основание для разработки Программы***

|  |
| --- |
| Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |

***Муниципальный заказчик***

Администрация МО «Семибугоринский сельсовет»

***Разработчик Программы***

Администрация МО «Семибугоринский сельсовет»

***Основная цель Программы***

- обеспечение условий отдыха и физического развития детей;

- приобщение детей к здоровому образу жизни;

- организация досуга детей;

- профилактика детской преступности;

- улучшение уровня благоустроенности территорий;

***Основные задачи Программы***

- установка новых игровых комплексов и ремонт старых детских игровых и спортивных площадок;

- повышение уровня благоустройства территорий;

- формирование общепоселковой инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья;

- придание дворовым территориям современного облика;   
 - создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей

***Перечень основных мероприятий***

- проведение обследования домовых территорий, территорий массового отдыха детей, территорий муниципальных учреждений;

-оформление земельного участка под установку детской игровой и спортивной площадки;

- подготовка в отношении существующих детских игровых и спортивных площадок материалов, включающих описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендаций о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования;

- утверждение перечня детских игровых и спортивных площадок;

- составление паспорта на каждую детскую игровую и спортивную площадку;

- осуществление ремонта существующих и установка новых детских игровых и спортивных площадок с привлечением широкого круга заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

- осуществление благоустройства территорий;

- содержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок.

***Сроки и этапы реализации Программы***

Первый этап - 2013 год.

***Структура Программы, перечень подпрограмм,*** ***основных направлений и мероприятий***

Программа состоит из 7 разделов:

1. Содержание проблемы, анализ ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Долгосрочной целевой

программы, а также целевые индикаторы.

3. Система программных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение Долгосрочной целевой программы.

5. Механизмы реализации Долгосрочной целевой программы.

6. Организация управления Долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации.

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Долгосрочной целевой программы

***Исполнители Программы***

Администрация МО «Семибугоринский сельсовет», МУП «Семибугоринское»  
 ***Объемы и источники финансирования Программы***

**Реализация Программы осуществляется за счет**

- средств районного бюджета;

- средств бюджета МО «Семибугоринский сельсовет»;

- внебюджетных поступлений;¦

***Общий объем финансирования:***

2013 год – 150 000 рублей

***Ожидаемые конечные результаты реализации Программы***

- обеспечение дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений детскими игровыми и спортивными площадками;

- повышение доступности, безопасности и качественного улучшения условий эстетического воспитания подрастающего поколения, сохранение и укрепление их здоровья;

- увеличение числа детей, занимающихся физкультурой и спортом;

- снижение детской преступности;

- повышение уровня благоустройства территорий.

***Целевые индикаторы и показатели***

Обустройство 6 детских игровых и спортивных площадок

***Система организации контроля за исполнением Программы***

**Контроль за реализацией Программы:**

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО «Семибугоринский сельсовет», Камызякского района, Астраханской области.

***Координатор Программы***

Глава администрации муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» Досалиева С.А.

Раздел 1   
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,   
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ   
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ   
  
Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.   
Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органом муниципального образования «Семибугоринский сельсовет» условий комфортного и безопасного проживания граждан, организация современной поселковой инфраструктуры, организации новых мест отдыха сельчан, в том числе и благоустройство территорий детскими игровыми и спортивными площадками.   
Детские игровые и спортивные площадки - это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей.   
Одним из важнейших требований к детской игровой и спортивной площадке и всем видам оборудования к ним является обеспечение максимальной безопасности.   
Детские игровые и спортивные площадки способствуют созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения поселений МО «Семибугоринский сельсовет», способствуют физическому развитию детей, их приобщению к здоровому образу жизни, профилактики детской преступности.   
Детская игровая и спортивная площадка по своему назначению должна объединять детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.   
В МО «Семибугоринский сельсовет» 532 ребенка в возрасте до 16 лет, что составляет 1/5 часть общего населения МО.

Наличие оборудованных современных детских игровых и спортивных площадок позволит с интересом и пользой проводить свободное время детям МО «Семибугоринский сельсовет».

Учитывая большую социальную значимость детских игровых и спортивных площадок , а также необходимость устранения их дефицита, разработана данная Программа.

Раздел 2   
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ   
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ,   
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ   
  
***Целями Программы являются:***

- обеспечение условий для отдыха и физического развития детей;

- приобщение детей к здоровому образу жизни

- организация досуга детей, профилактика детской преступности;

- улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений.

Задачами Программы являются:

- установка новых и ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок с использованием высококачественных материалов, соответствующих европейским стандартам и имеющих все необходимые сертификаты;

- повышение уровня благоустройства придомовых территорий, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений;

- содержание в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок.

***При выполнении поставленных целей и задач предполагается достижение следующего целевого индикатора и показателей Программы:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые показатели и индикаторы | Единица измерения | Значение показателя  Фактическое/плановое |
|  |  |  | 2013 |
| 1 | Количество детских игровых площадок, которые необходимо обустроить на территории МО «Семибугоринский сельсовет» | 1шт | 1 |

***Сроки и этапы реализации Программы.***

Настоящая Программа будет реализована в 2013 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап | Мероприятия | Срок реализации |
| 2013г | Разработка документации | 1 квартал 2013г |
| Выставление котировок | 2 квартал 2013г |
| Приобретение и установка 1-й детской площадки в с.Семибугры , ул. Курманова,1Б | 3 квартал 2013г |

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   
  
Реализация задач целевой городской Программы и достижение поставленных целей будут осуществляться за счет комплексного выполнения программно-целевых мероприятий настоящей Программы.   
  
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Детские игровые и спортивные площадки по своему назначению должны объединять детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.

В отношении существующих детских игровых площадок осуществляется подготовка материалов, включающих описание имеющегося оборудования, оценку его состояния и, при необходимости, рекомендации о проведении восстановительных работ, замене, установке дополнительного оборудования в отношении новых детских игровых и спортивных площадок определяются места для их установки.

Перечень детских игровых и спортивных площадок, подлежащих ремонту и установки в рамках настоящей программы, утверждается Администрацией муниципального образования «Семибугоринский сельсовет».

На каждую детскую и спортивную площадку составляется паспорт с учетом традиций, накопленных за годы использования данной территории населением.

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

После ремонта существующих и установки новых игровых и спортивных площадок осуществляется их содержание в надлежащем состоянии  
  
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
  
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Семибугоринский сельсовет», бюджета области, внебюджетных поступлений.   
Общий объем финансирования составляет:

2013 год – 150 000 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Виды  производимых  работ | Кол-во площадок | Источник финансирования (в рублях) | | |
| Местный бюджет | Районный бюждет | Внебюджетные  поступления |
| 1. | 2013 | Установка новых детских площадок в с. Семибугры. | 1 | 10 000 | 70 000 | 70 000 |
| ИТОГО: |  | 150 000 | 1 | 10 000 | 70 000 | 70 000 |

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ   
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
Реализация Программы обеспечивается выполнением программных мероприятий посредством согласованных действий администрации МО «Семибугоринский сельсовет», подрядных организаций, определенных на основании конкурса.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ   
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ   
  
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО «Семибугоринский сельсовет».

Администрация МО с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

Администрация МО «Семибугоринский сельсовет» направляет в финансовый орган МО в сроки, установленные Порядком принятия

решения о разработке целевых программ МО «Семибугоринский сельсовет», их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации МО «Семибугоринский сельсовет» от 02.03.2011 №48/1 – отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ   
ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   
Оценка включает текстовую часть где в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты в следствии реализации программы.

Администрация МО «Семибугоринский сельсовет» осуществляет ежеквартальный мониторинг по результатам текущего года и ежегодный мониторинг реализации программы.

Ежеквартальный мониторинг предусматривает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации программы;

- возможностей достижения запланированных годовых и конечных результатов целевой программы;

- фактической социальной эффективности реализации мероприятий программы;

- фактических затрат на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после её реализации.  
Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении 2.

Приложение 1   
к Программе   
"Обустройство детских   
игровых и спортивных площадок   
муниципального образования   
«Семибугоринский сельсовет»   
на 2013 год"

ОТЧЕТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ   
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК в МО «СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес обустроенной детской игровой или спортивной площадки** | **Ориентировочная площадь детской игровой или спортивной площадки (кВ.м.)** | **Наименование элементов (всего)** | **Стоимость обустройства в том числе за счет средств(руб)** | | |
| **районногобюджета** | **Местного бюджета** | **Внебюджетных поступлений** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ   
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК МО «СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес детской игровой или спортивной площадки** | **Ориентировочная площадь детской игровой или спортивной площадки** | **Тех детской игровой или спортивной площадки техническое состояние элементов** | **Балансосодер-жатель** |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Приложение 2   
к Программе   
"Обустройство   
детских игровых и

спортивных площадок   
муниципального образования   
«Семибугоринский сельсовет»   
на 2013 г"

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ   
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании комплекса учетно-аналитических мероприятий:   
1. Аккумуляция и мониторинг данных, отражающих учетное (текущее) состояние целевых индикаторов Программы.   
2. Проведение сравнительного анализа базового и учетного (текущего) значения целевого индикатора; выявление темпов роста (снижение).   
3. Проведение сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) значения освоения бюджетных средств; выявление размера (расхождений).   
4. Выявление релевантных факторов, определивших величину полученного расхождения.   
5. Детерминация потенциала и направлений корректирующих воздействий.

Приложение 3   
к Программе   
"Обустройство   
детских игровых

и спортивных площадок комплексов   
муниципального образования   
Семибугоринский сельсовет»   
на 2013 г"

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК , КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО   
ОБУСТРОИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» В 2013 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Ориентировочная площадь для размещения игровых или спортивных элементов (кв.м.) |
| 1. | С.Семибугры, ул. Курманова,1Б | 900 |